OH Market

Arquitectura General del Motor Analítico

v0.1 — Documento de diseño, estado actual y plan de acción

Mayo 2026

# 1. Objetivo

Ordenar la arquitectura analítica-operacional de OH Market para que los modelos de ventas, costos, margen, ABC/XYZ, forecast, stock, compras y flujo de caja tengan responsabilidades claras, dependencias explícitas y validaciones medibles.

El objetivo no es optimizar un script aislado sino construir una cadena confiable de datos:

Dato fuente  →  modelo intermedio  →  modelo analítico  →  decisión operativa

Este documento integra tres insumos:

- El mapa de arquitectura v0.1 acordado.

- El estado real de los scripts en producción (carpeta Odoo Producción).

- El plan de acción paso a paso con responsables, estado y criterio de aceptación.

# 2. Principio Rector

Cada modelo debe responder una sola pregunta. Si un modelo responde demasiadas preguntas, está mal diseñado.

| Modelo | Pregunta que debe responder |
| --- | --- |
| Ventas | ¿Qué se vendió, cuándo, dónde y cuánto? |
| Costos | ¿Cuánto cuesta realmente cada producto? |
| Margen | ¿Qué rentabilidad dejó cada producto/local/período? |
| Precio | ¿Qué cambios de precio ocurrieron y cuándo? |
| ABC/XYZ | ¿Qué productos son importantes, estables o riesgosos? |
| Forecast | ¿Cuánto se espera vender? |
| Stock | ¿Estoy corto, normal o excedido? |
| Compras | ¿Qué debo comprar o transferir? |
| Flujo de caja | ¿Alcanza la caja para operar y reponer? |

# 3. Capas del Sistema

El sistema se organiza en 10 capas. Las capas superiores alimentan a las inferiores — ninguna capa debe saltar hacia atrás ni recalcular lo que ya hace otra.

| Capa | Nombre | Modelo(s) actual(es) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Maestros operacionales | product.template / crm.team / stock.warehouse | Odoo nativo — sin cambios |
| 1 | Calendario comercial | (no existe aún) | ⚠ Gap crítico — cada script calcula semana por su cuenta |
| 2 | Ventas oficiales | x_sales_month_team_kpi / x_sales_categ_kpi | ⚠ Parcial — cada módulo calcula ventas por su cuenta |
| 3 | Costos oficiales | (x_vendor_bill_cost_lin — no confirmado en producción) | ⚠ Pendiente verificar — margen lee directo desde account.move |
| 4 | Margen oficial | x_margen_por_producto_ | ✓ En producción — mezcla responsabilidades (normal en v1) |
| 5 | Eventos de precio | x_price_change_event (interno en FWD) | ⚠ Embebido en FWD — no expuesto como modelo independiente |
| 6 | Clasificación ABC/XYZ | x_calculo_abc_xyz | ✓ En producción — versión MARGIN v18.1 |
| 7 | Forecast / demanda | x_forecast_weekly_data | ✓ En producción — FWD v3.0.2 |
| 8 | Stock / disponibilidad | x_analisis_de_stock | ✓ En producción — v9.1.39 |
| 9 | Compra / transferencia | x_supply_generation | ✓ En producción — OH_Generacion_de_Documentos_V1_5 (modo adopción: documentos en borrador) |
| 10 | Flujo de caja | x_cash_flow | ✓ En producción — v1.3 (parcial: sin bancos/RRHH/TGR) |

# 4. Estado Actual — Scripts en Producción

Inventario completo de los scripts confirmados en la carpeta Odoo Producción, con sus dependencias y lo que entregan.

| Script / Versión | Modelo destino | Lee desde | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| presupuesto_ventas_v13 | x_presupuesto_ventas | POS/SO histórico, x_holiday_occurrence | Proyección diaria por local hasta 31-12-2026 |
| Analisis_de_ventas_por_local_V2 | x_sales_month_team_kpi | POS/SO | KPI mensual YoY: ventas, tickets, ATV, UPT, driver |
| Analisis_de_ventas_por_categoria_V4 | x_sales_categ_kpi | POS/SO | KPI mensual YoY por categoría |
| Calculo_de_Margen_V3 | x_margen_por_producto_ | POS/SO, account.move (facturas) | Costo OH, margen%, semáforo, markup por SKU |
| Calculo_ABCXYZ_V19 (MARGIN v18.1) | x_calculo_abc_xyz | POS/SO, x_margen_por_producto_ | Clase ABC/XYZ, μ_week, σ, CV, score eliminación |
| OH_FWD_v3_0_2 | x_forecast_weekly_data | POS/SO, x_calculo_abc_xyz | μ/σ semanal por SKU×local, estacionalidad, price events |
| OH_STOCK_ANALYSIS_v9_1_39 | x_analisis_de_stock | stock.quant, purchase.order, x_forecast_weekly_data, x_calculo_abc_xyz | Decisión compra/transferencia por SKU×local |
| OH_Flujo_de_Caja_V1_3 | x_cash_flow | POS, account.move, x_presupuesto_de_venta | Matriz diaria ingresos/egresos/IVA a 90 días |
| OH_Generacion_de_Documentos_V1_5 | purchase.order / stock.picking | x_analisis_de_stock (snapshot fresco) | RFQ o traslado en borrador por proveedor/local/operación |
| Cambio_de_Precio_V1_0 | (product.template / pricelist) | Listado externo de precios | Actualización masiva precios de venta |

# 5. Gaps Arquitectónicos Identificados

Problemas estructurales detectados comparando el diseño objetivo (v0.1) con los scripts reales en producción.

## 5.1 Capa 1 — Calendario comercial inexistente (crítico)

Los scripts presupuesto_ventas_v13, Calculo_ABCXYZ_V19 y OH_FWD_v3_0_2 calculan semana ISO de forma independiente. Si en algún punto difieren (año bisiesto, semana 53), los forecasts y el ABC descuadran de forma silenciosa.

Riesgo: comparaciones YoY entre módulos pueden tomar semanas distintas para el mismo período.

## 5.2 Capa 2 — Ventas calculadas múltiples veces

Margen, ABC/XYZ, forecast, presupuesto y flujo de caja cada uno accede a POS/SO por su cuenta. No existe una fuente única de "venta oficial" validada.

Riesgo: diferencias de totales entre reportes de margen, KPI y ABC son síntoma de este problema.

## 5.3 Capa 3 — Costo con múltiples fuentes sin jerarquía explícita

El script de margen lee directamente desde account.move. El modelo x_vendor_bill_cost_lin mencionado en el diseño no está confirmado en producción. ABC/XYZ lee el costo desde x_margen_por_producto_ (campo x_studio_costo_oh_unit).

Riesgo: si el costo de margen y el costo de stock difieren, el sistema puede recomendar comprar productos no rentables.

## 5.4 Capa 5 — Eventos de precio embebidos en FWD

La detección de cambios de precio (price_event_map) está dentro del script OH_FWD y no se expone como modelo independiente. No es consumible por otros módulos.

Impacto moderado: el pricing y el margen no pueden ver cuándo ocurrió un cambio de precio sin re-ejecutar el FWD.

## 5.5 Capa 9 — Generación de documentos en modo adopción

El script OH_Generacion_de_Documentos_V1_5 (x_supply_generation) ya convierte las decisiones de x_analisis_de_stock en purchase.order y stock.picking reales en Odoo. Sin embargo, opera en modo adopción (v1.5): todos los documentos quedan en estado borrador para revisión manual antes de confirmar.

Pendiente: activar confirmación automática una vez que el equipo de compras valide el flujo en producción. Mientras tanto los documentos en borrador NO se reflejan en stock_pedido.

## 5.6 Sin trazabilidad de ejecuciones

No existe x_oh_process_log ni x_oh_validation_log. No hay forma de saber si un script corrió bien, cuándo fue la última ejecución exitosa, ni qué registros creó o eliminó.

Riesgo operativo: un fallo silencioso puede dejar datos desactualizados sin que nadie lo detecte.

## 5.7 Flujo de caja — integración futura con stock pendiente

La v1.3 del flujo de caja usa facturas reales de compra. La integración con x_analisis_de_stock (egresos proyectados por decisión de compra) está planificada pero no implementada.

Roadmap confirmado: fecha_egreso = hoy + lead_weeks × 7 + payment_days_proveedor

# 6. Mapa de Dependencias — Estado Actual

Las dependencias marcadas con ⚠ representan gaps donde la capa inferior recalcula algo que debería venir de la superior.

| Modelo | Lee desde | Escribe en | Lo consumen |
| --- | --- | --- | --- |
| x_presupuesto_ventas | POS/SO histórico, feriados | x_presupuesto_ventas | x_cash_flow |
| x_sales_month_team_kpi | POS/SO | x_sales_month_team_kpi | Gerencia / control |
| x_sales_categ_kpi | POS/SO | x_sales_categ_kpi | Gerencia / control |
| x_margen_por_producto_ | POS/SO ⚠, account.move | costo OH, margen%, semáforo | x_calculo_abc_xyz |
| x_calculo_abc_xyz | POS/SO ⚠, x_margen_por_producto_ | clase, μ, σ, CV, score | x_forecast_weekly_data, x_analisis_de_stock |
| x_forecast_weekly_data | POS/SO ⚠, x_calculo_abc_xyz | μ/σ por SKU×local | x_analisis_de_stock |
| x_analisis_de_stock | stock.quant, purchase.order, x_forecast_weekly_data, x_calculo_abc_xyz | buy_action, target, cobertura, valor compra | x_supply_generation, x_cash_flow (futuro) |
| x_supply_generation | x_analisis_de_stock (snapshot fresco) | purchase.order / stock.picking (borrador) | Compras / Operaciones (revisión manual) |
| x_cash_flow | POS ⚠, account.move, x_presupuesto_de_venta | flujo diario 90 días | Gerencia / tesorería |

⚠ = la capa accede directamente a POS/SO en lugar de leer desde una capa de ventas oficiales normalizada.

# 7. Orden Correcto de Ejecución

## 7.1 Diario (06:00)

- Flujo de caja: reconstruye matriz diaria con POS real del día anterior + presupuesto futuro + facturas.

## 7.2 Semanal (lunes)

- KPI Ventas por Local y Categoría — cierra la semana anterior.

- Margen por Producto — actualiza costo OH por SKU.

- ABC/XYZ — reclasifica con margen actualizado.

- FWD Forecast — recalcula μ/σ con clase ABC/XYZ actualizada.

- Análisis de Stock — genera decisión de compra/transferencia semanal.

## 7.3 Mensual

- Presupuesto de Ventas — extiende proyección al nuevo mes.

- KPI mensual — cierra el mes anterior.

- Revisión manual — sobrestock, quiebres, rotación y ajuste de reglas ABC/XYZ.

# 8. Plan de Acción — Fases y Estado

El plan sigue el roadmap del documento de arquitectura v0.1, ajustado al estado real de los scripts en producción.

| Fase | Nombre | Duración | Estado | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Inventario de producción | 2–3 días | Completada | Lista de scripts, modelos, dependencias y estado — este documento. |
| F1 | Mapa de dependencias | 2–3 días | Completada | Matriz modelo→origen→destino, orden ejecución, gaps identificados. |
| F2 | Control y trazabilidad | 1 semana | Siguiente | x_oh_process_log, x_oh_validation_log, logging en todos los scripts. |
| F3 | Calendario comercial | 1 semana | Pendiente | x_oh_calendar — semana única, feriados, LY equivalente para todos los scripts. |
| F4 | Ventas oficiales | 1–2 semanas | Pendiente | Fuente única de ventas validada (POS+SO). Todos los scripts la consumen. |
| F5 | Costos oficiales | 1 semana | Pendiente | Jerarquía única de costo con cost_source y cost_confidence. |
| F6 | Refactor capa por capa | 4–6 semanas | Pendiente | Margen → ABC/XYZ → FWD → Stock → Caja. Uno por uno, sin romper producción. |
| F7 | Generación de documentos | — | Completada | x_supply_generation operativo v1.5. Genera RFQ y traslados en borrador con idempotencia y presupuesto. |
| F8 | Flujo de caja completo | 2 semanas | Pendiente | Integración stock→caja, bancos, RRHH, arriendos, TGR/BAT. |

# 9. Plan de Acción — Paso a Paso

## Fase 2 — Control y Trazabilidad

Antes de tocar cualquier script de negocio, instalar el sistema de control que permita detectar fallos.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Crear modelo x_oh_process_log en Odoo Studio con los campos definidos en la arquitectura. | Desarrollador | Siguiente | Modelo creado, accesible desde menú técnico. |
| 2.2 | Crear modelo x_oh_validation_log con severidad, modelo afectado y diff de valores. | Desarrollador | Siguiente | Modelo creado con vista lista filtrable por severidad. |
| 2.3 | Agregar bloque de logging al inicio y fin de cada script productivo (process_code, rows_created, rows_deleted, status, duration). | Desarrollador | Siguiente | Cada ejecución genera un registro en x_oh_process_log. |
| 2.4 | Crear vista de control (dashboard simple) que muestre estado de última ejecución por script. | Desarrollador | Pendiente | Visible en Odoo: último run, status, filas creadas. |
| 2.5 | Definir estándar de estados: OK / WARNING / ERROR / SKIPPED. Documentar en cada script. | Arquitecto | Pendiente | Todos los scripts terminan con uno de estos 4 estados. |

## Fase 3 — Calendario Comercial

Crear la fuente única de semanas para que todos los scripts usen la misma definición de período.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Crear modelo x_oh_calendar en Odoo Studio: fecha, week_start, iso_week, iso_year, commercial_week_key, weekday, holiday_flag, seasonal_band, ly_equivalent_date. | Desarrollador | Pendiente | Modelo creado con datos desde 2022 hasta 2027. |
| 3.2 | Poblar x_oh_calendar con lógica lunes-domingo America/Santiago. Integrar feriados desde x_holiday_occurrence. | Desarrollador | Pendiente | Cada fecha tiene su ly_equivalent_date validada contra el presupuesto existente. |
| 3.3 | Reemplazar cálculo de semana en presupuesto_ventas_v13 por lectura desde x_oh_calendar. | Desarrollador | Pendiente | Presupuesto produce mismos resultados con nueva fuente. |
| 3.4 | Reemplazar cálculo de semana en Calculo_ABCXYZ_V19 por lectura desde x_oh_calendar. | Desarrollador | Pendiente | ABC/XYZ produce misma clasificación con nueva fuente. |
| 3.5 | Reemplazar cálculo de semana en OH_FWD_v3_0_2 por lectura desde x_oh_calendar. | Desarrollador | Pendiente | FWD produce mismo μ/σ con nueva fuente. |
| 3.6 | Validar que presupuesto, ABC/XYZ y FWD referencian la misma semana para el mismo período. | Arquitecto | Pendiente | Cero diferencias de semana entre los 3 módulos para las últimas 26 semanas. |

## Fase 4 — Ventas Oficiales

Definir una única fuente de ventas que todos los scripts consuman, eliminando los cálculos independientes.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Comparar ventas totales del último mes cerrado entre x_sales_month_team_kpi, x_margen_por_producto_ y x_calculo_abc_xyz. Documentar diferencias. | Analista | Pendiente | Diferencias documentadas por local y semana. |
| 4.2 | Definir fórmula oficial: venta neta = POS neto + SO neto. Confirmar tratamiento de devoluciones y notas de crédito. | Arquitecto | Pendiente | Fórmula validada con contabilidad para 1 mes de prueba. |
| 4.3 | Evaluar si crear modelo x_oh_venta_oficial o usar vista SQL materializada como fuente compartida. | Arquitecto | Pendiente | Decisión documentada con justificación técnica. |
| 4.4 | Migrar x_sales_month_team_kpi para leer desde fuente oficial. | Desarrollador | Pendiente | KPI produce mismos resultados, sin acceso directo a POS/SO. |
| 4.5 | Migrar Calculo_de_Margen_V3 para leer ventas desde fuente oficial. | Desarrollador | Pendiente | Margen produce mismos resultados. |
| 4.6 | Migrar Calculo_ABCXYZ_V19 para leer ventas desde fuente oficial. | Desarrollador | Pendiente | ABC/XYZ produce misma clasificación. |
| 4.7 | Migrar OH_FWD_v3_0_2 para leer ventas desde fuente oficial. | Desarrollador | Pendiente | FWD produce mismo μ/σ. |

## Fase 5 — Costos Oficiales

Definir jerarquía única de costo para que margen y stock nunca diverjan.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Auditar si x_vendor_bill_cost_lin existe en producción. Si no existe, documentar la brecha. | Desarrollador | Pendiente | Estado confirmado: existe o no existe. |
| 5.2 | Confirmar jerarquía: (1) factura proveedor reciente → (2) raw_product_price → (3) standard_price → (4) error crítico. | Arquitecto | Pendiente | Jerarquía documentada y validada con el equipo de compras. |
| 5.3 | Agregar campos cost_source y cost_confidence al modelo de margen. | Desarrollador | Pendiente | Cada fila de x_margen_por_producto_ indica su fuente de costo. |
| 5.4 | Detectar y registrar en x_oh_validation_log todos los productos A o AX con costo cero. | Desarrollador | Pendiente | Cero productos AX con costo cero sin alerta visible. |
| 5.5 | Verificar que x_calculo_abc_xyz y x_analisis_de_stock usan el mismo costo que x_margen_por_producto_. | Arquitecto | Pendiente | Costo idéntico en los 3 modelos para los 20 SKUs A más vendidos. |

## Fase 6 — Refactor Capa por Capa

Una vez estabilizadas las capas base, refactorizar cada script para separar responsabilidades. Regla: un script a la vez, validar antes de continuar.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Separar eventos de precio (price_event_map) desde OH_FWD a modelo independiente x_price_change_event. | Desarrollador | Pendiente | FWD lee desde x_price_change_event. Margen puede consultarlo. |
| 6.2 | Refactorizar x_analisis_de_stock para que NO recalcule demanda histórica — solo consuma x_forecast_weekly_data. | Desarrollador | Pendiente | Stock sin queries directas a POS/SO para cálculo de demanda. |
| 6.3 | Refactorizar x_calculo_abc_xyz para que NO recalcule costo — solo lea x_margen_por_producto_. | Desarrollador | Pendiente | ABC/XYZ sin queries directas a account.move. |
| 6.4 | Validar que cada script solo escribe en su modelo destino y no modifica modelos de otras capas. | Arquitecto | Pendiente | Revisión de código: ningún script hace write() fuera de su modelo destino. |

## Fase 7 — Generación de Documentos Odoo

El script OH_Generacion_de_Documentos_V1_5 ya está en producción y opera desde el formulario x_supply_generation. Las acciones pendientes son de maduración del flujo, no de implementación inicial.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Confirmar que ACTION_STOCK_ANALYSIS_ID = 1502 es correcto en el entorno productivo y que el re-run previo a generación funciona. | Desarrollador | Hecho | Generación produce snapshot fresco antes de crear documentos. |
| 7.2 | Validar idempotencia en producción: ejecutar dos veces el mismo lote y confirmar que no se duplican OC ni traslados. | QA / Compras | Hecho | Segundo run detecta origin_key existente y aborta sin crear duplicado. |
| 7.3 | Validar flujo completo compra_sala: filtro ABC/XYZ, presupuesto, UoM caja, RFQ en borrador por proveedor/local. | Compras | Siguiente | RFQ generada coincide con necesidad de x_analisis_de_stock para ese proveedor/local. |
| 7.4 | Validar flujo envio_a_sala: traslado borrador CD → local con qty_transferir correcta. | Operaciones | Siguiente | stock.picking creado con movimientos que coinciden con x_studio_qty_transferir. |
| 7.5 | Decidir con el equipo cuándo activar confirmación automática (descomentar po.button_confirm() y picking.action_confirm()). | Compras / Arquitecto | Pendiente | Decisión documentada. Criterio: 2 semanas de revisión manual sin errores. |
| 7.6 | Agregar logging de x_supply_generation en x_oh_process_log (cuando Fase 2 esté activa). | Desarrollador | Pendiente | Cada generación de documentos deja registro con status, líneas creadas y monto. |

## Fase 8 — Flujo de Caja Completo

Completar el flujo de caja con las fuentes faltantes y la integración con el análisis de stock.

| # | Acción | Responsable | Estado | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Implementar sección 04_stock en x_cash_flow: leer x_analisis_de_stock → proyectar egresos con fórmula hoy + lead_weeks×7 + payment_days por proveedor. | Desarrollador | Pendiente | Egresos proyectados aparecen antes de que exista la factura. |
| 8.2 | Agregar sección 05_rrhh: remuneraciones mensuales por local (fecha pago fija). | Desarrollador | Pendiente | Remuneraciones visibles en flujo de caja del mes en curso. |
| 8.3 | Agregar sección 06_arriendos: pagos fijos mensuales por local. | Desarrollador | Pendiente | Arriendos reflejados correctamente en el horizonte de 90 días. |
| 8.4 | Agregar sección 07_tgr_bat: pagos tributarios (PPM, patentes, otros) con fechas conocidas. | Desarrollador | Pendiente | TGR/BAT reflejados en la fecha de vencimiento correcta. |
| 8.5 | Conectar saldos bancarios reales desde Odoo accounting como saldo inicial del flujo. | Desarrollador | Pendiente | Posición de caja inicial = saldo bancario del día anterior. |

# 10. Validaciones Obligatorias por Capa

Cada capa debe pasar estas validaciones antes de considerarse estable. Los fallos deben registrarse en x_oh_validation_log.

| Capa | Validación | Qué se compara |
| --- | --- | --- |
| Ventas | Totales cuadran entre módulos | x_sales_month_team_kpi = x_margen = x_calculo_abc (mismo mes, mismo local) |
| Costos | Sin productos A o AX con costo cero | x_margen: costo_oh_unit > 0 para todo producto con abcxyz IN (AX,AY,AZ) |
| Margen | Fórmula consistente | margen_pct = (net_sales - total_cost) / net_sales (±0.001) |
| ABC/XYZ | Cobertura completa | Todo producto con venta en las últimas 26 semanas tiene clasificación |
| Forecast | Sin huérfanos | Ninguna fila de x_forecast_weekly_data sin semana, producto y local |
| Stock | Proveedor obligatorio | Todo producto con buy_action = reponer_ahora o compra_externa tiene proveedor |
| Compras | Sin duplicados | No existe más de una OC draft para mismo SKU/local/proveedor en el mismo día |
| Flujo de caja | Horizonte completo | x_cash_flow tiene filas desde hoy hasta hoy+90 para todos los locales activos |

# 11. Backlog Priorizado

Épicas ordenadas por impacto operativo inmediato. Las primeras dos épicas no tocan lógica de negocio — solo agregan control y visibilidad.

## Épica 1 — Control de Ejecuciones (Fase 2)

Prioridad máxima. Sin trazabilidad no se puede saber si el sistema está funcionando.

- Crear x_oh_process_log y x_oh_validation_log.

- Agregar bloque de logging a los 8 scripts productivos.

- Crear vista de control en Odoo con estado de última ejecución.

## Épica 2 — Calendario Comercial (Fase 3)

Segunda prioridad. Elimina la fuente más probable de descuadres silenciosos entre módulos.

- Crear x_oh_calendar con semana ISO lunes-domingo America/Santiago.

- Migrar presupuesto, ABC/XYZ y FWD para usar la fuente única.

- Validar consistencia de semanas entre los 3 módulos.

## Épica 3 — Fuente Oficial de Ventas (Fase 4)

Tercera prioridad. Elimina la duplicidad de cálculo de ventas en 5 scripts distintos.

- Auditar diferencias de ventas entre módulos (4.1).

- Definir y validar fórmula oficial POS+SO.

- Migrar scripts uno a uno para consumir fuente única.

## Épica 4 — Fuente Oficial de Costos (Fase 5)

- Verificar x_vendor_bill_cost_lin en producción.

- Definir jerarquía de costo con cost_source y cost_confidence.

- Detectar y alertar productos AX con costo cero.

## Épica 5 — Flujo de Caja Completo (Fase 8)

- Integrar egresos proyectados desde x_analisis_de_stock (sección 04_stock).

- Agregar RRHH, arriendos y TGR/BAT.

- Conectar saldo bancario inicial.

# 12. Definición de Éxito

El rediseño está completo cuando se cumplan todos estos criterios:

| # | Criterio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cada modelo tiene un dueño lógico y una sola responsabilidad. | Documento de arquitectura actualizado y validado. |
| 2 | Cada script tiene entrada y salida documentadas. | Tabla de inventario completa (sección 4 de este documento). |
| 3 | Todas las capas tienen fuente oficial. | x_oh_calendar, fuente de ventas y jerarquía de costo operativos. |
| 4 | Cada proceso registra su ejecución. | x_oh_process_log con entradas para cada run de los 8 scripts. |
| 5 | Las validaciones detectan descuadres automáticamente. | x_oh_validation_log con alertas activas para las 8 validaciones de sección 10. |
| 6 | El orden de ejecución está definido y respetado. | Cron jobs configurados en el orden de la sección 7. |
| 7 | Se puede optimizar un script sin romper otro. | Cambio en cualquier script pasa validaciones de la capa superior sin ajustes manuales. |
| 8 | El flujo de caja proyecta egresos de compra antes de la factura. | x_cash_flow muestra egresos desde x_analisis_de_stock con fecha_egreso correcta. |

# 13. Próxima Acción Concreta

No tocar código de negocio todavía. El próximo paso es instalar el sistema de control.

## Esta semana — Fase 2

- Crear x_oh_process_log en Odoo Studio — campos: process_code, model_name, script_version, started_at, finished_at, duration_sec, status, rows_read, rows_created, rows_deleted, error_message, context_json.

- Crear x_oh_validation_log en Odoo Studio — campos: validation_code, severity, model_name, record_ref, team_id, product_id, period_date, expected_value, actual_value, diff_value, status, message.

- Agregar bloque de logging al script más crítico primero: OH_STOCK_ANALYSIS_v9_1_39 (es el que genera la decisión operativa semanal).

- Extender logging al resto de scripts en este orden: OH_FWD → Calculo_ABCXYZ → Calculo_de_Margen → presupuesto_ventas → Analisis_ventas_local → Flujo_de_Caja → Cambio_de_Precio.

Una vez que x_oh_process_log esté activo, cualquier fallo queda registrado automáticamente. Recién ahí se puede operar el sistema con confianza y comenzar la Fase 3.